# Phase 3 実装前提メモ

文書名: AIエージェント基盤 MVP / Phase 3 実装前提メモ
版: v0.1
目的: Phase 3（RAG / memory 基盤実装）に着手するにあたり、Phase 1・2 で成立しているべき構成・責務・制約・未実装事項を明確化する。

## 1. 本メモの位置付け

Phase 3 は、RAG や memory を単独で実装するフェーズではない。
それらを 既存の YAML 設計、共通グラフモデル、runtime、executor 抽象 の上に載せるフェーズである。
したがって、Phase 3 の実装者は、Phase 1・2 で何が固定され、何がまだ未実装なのかを正しく理解している必要がある。

本メモでは、Phase 3 の実装に直接関係する範囲に絞って、Phase 1・2 の成立内容を整理する。

# 2. Phase 1 で成立している前提

## 2.1 設計の正本と変換レイヤ

Phase 1 の中核は、YAML を正本とし、共通グラフモデルを経由して実行系と表示系を分離すること にある。
そのため、Phase 3 で memory / RAG を追加する場合も、YAML 定義を直接 runtime 実装に結びつけてはならない。

成立済み前提は以下である。

- 設計の正本は YAML

- 実行の正本は LangGraph

- 表示の正本は Mermaid

- YAML から直接 LangGraph / Mermaid へ飛ばさず、GraphModel を経由する

- ノードごとの処理実体は、将来 executor 層へ委譲される前提である

このため、Phase 3 では「RAG を LangGraph で直接呼ぶ」「memory をローダー層に直接埋め込む」といった実装は避ける必要がある。

## 2.2 モデル定義が先に固定されている

Phase 1-1 により、以下のモデル群がすでに存在している前提とする。

### ワークフロー定義系

- WorkflowSpec

- WorkflowMeta

- RuntimeSpec

- DisplaySpec

- MermaidDisplaySpec

- IntegrationProfiles

### profile系

- LLMProfile

- MemoryProfile

- RAGProfile

- ToolProfile

### ノード・エッジ系

- NodeSpec

- NodeInputSpec

- NodeInputSource

- NodeOutputSpec

- RetrySpec

- EdgeSpec

### 共通グラフモデル系

- GraphModel

- GraphNode

- GraphEdge

### 実行時モデル系

- ExecutionContext

- ExecutionEvent

- NodeExecutionRecord

- WorkflowExecutionRecord

### バリデーション結果系

- ValidationIssue

Phase 3 は、これらのモデルを使う側であり、原則として Phase 3 側でこれらの基礎モデルを作り直したり、責務を上書きしたりしない。

## 2.3 YAMLローダーは完成している前提

Phase 1-2 により、以下が成立している。

- YAMLファイル、YAML文字列、辞書から WorkflowSpec を生成できる

- YAML構文エラーとモデル変換エラーを分離して扱える

- 予約語 from / to を alias として受け取れる

- ローダーは構文とモデル変換のみを担い、整合性検証は持たない

したがって、Phase 3 で memory_profile や rag_profile を使う実装は、すでに WorkflowSpec 化された入力 を前提にしてよい。

## 2.4 YAMLバリデーターは完成している前提

Phase 1-3 により、少なくとも以下の検証は成立している前提である。

- start_node / end_nodes の参照整合性

- ノードID重複検知

- エッジ参照整合性

- 到達不能ノード検知

- ノード種別ごとの最低限の config 検証

- memory_profile / rag_profile 名の存在確認

- profile と contract の最小論理整合性

- capability の最小整合確認

このため、Phase 3 の実装では、
「存在しない memory_profile を executor 側で毎回重く検証する」
ような二重責務は避ける。
ただし、runtime で使うための defensive check は許容される。

## 2.5 GraphModel は完成している前提

Phase 1-4 により、WorkflowSpec から GraphModel への変換が可能である。
重要なのは、Phase 3 で追加する memory / RAG は、GraphModel 自体に実体を埋め込むものではない という点である。

GraphModel は以下の責務に留まる。

- ノード識別

- ノード種別

- ノード設定

- group

- エッジ接続

- start / end 情報

- direction

つまり、memory backend や retriever の実体は GraphModel に持たせない。
GraphModel はあくまで構造表現であり、実行資源の実体は executor / integration 側で解決する。

## 2.6 Mermaid変換は成立している前提

Phase 1-5 により、GraphModel から Mermaid flowchart を生成できる前提である。
これは Phase 3 で直接使う場面は少ないが、memory / RAG ノードを追加したときにも 構造可視化が壊れない必要があることを意味する。

したがって、Phase 3 で追加する node type

- memory_read

- memory_write

- rag_retrieve

は、Mermaid 表示上も単なる node type として扱えることが前提である。

## 2.7 LangGraph変換の最小版は成立している前提

Phase 1-6 により、GraphModel から 線形フロー限定の LangGraph を構築し、ダミーノードで end-to-end 実行できる前提である。

ここで重要なのは次の2点。

- state は dict ベースの最小構成

- LangGraph compiler は node function factory を差し替え可能

つまり、Phase 3 では memory / RAG ノードを本当に動かすために、
将来的には Phase 1 のダミーノード関数を executor ベースへ寄せていくことになる。
ただし Phase 3 の主眼は、まず executor と integration の成立 であり、LangGraph compiler 自体の大改修ではない。

# 3. Phase 2 で成立している前提

## 3.1 Phase 2 の役割

Phase 2 は、「グラフが動く」から一歩進んで、実行・履歴・介入・再実行の動的骨格を作るフェーズ である。
このため、Phase 3 で memory / RAG を追加するときは、単に出力を返すだけでなく、runtime に観測可能な形で結果を残せること が求められる。

## 3.2 ExecutionContext 管理が成立している前提

Phase 2-1 により、ExecutionContextManager が存在し、少なくとも以下が可能な前提とする。

- 実行ID発番

- 初期 ExecutionContext 生成

- context 取得 / 保存

- node state 更新

- node output 更新

- log 追加

- event 追加

- artifact 追加

Phase 3 の executor は、memory や RAG の結果を返すだけでなく、
最終的に context に格納されること を前提に設計する必要がある。

特に以下は重要である。

- memory_read の結果は node_outputs[node_id] に格納される

- memory_write の書き込み結果も node_outputs[node_id] に格納される

- rag_retrieve の hit 一覧も node_outputs[node_id] に格納される

## 3.3 実行記録・イベントログ管理が成立している前提

Phase 2-2 により、ExecutionRecordsManager が存在し、少なくとも以下が可能な前提とする。

- WorkflowExecutionRecord 作成

- NodeExecutionRecord 開始 / 成功 / 失敗 / 承認待ち更新

- node log 追加

- adapter 情報保持

- event 追加

- workflow status 更新

Phase 3 においては、memory / RAG の利用が 単なる内部処理で終わらず、記録として残る 必要がある。
特に、将来的な UI 要件や要件定義を踏まえると、以下が記録される構造であるべきである。

- どのノードが memory を参照したか

- どのノードが memory に書いたか

- どのノードがどの query で RAG を使ったか

- 取得件数、主要メタ情報、必要に応じて score

現時点で UI は未実装でも、NodeExecutionRecord にそのための保持先がある前提で Phase 3 を設計する。

## 3.4 executor 抽象が成立している前提

Phase 2-3 により、少なくとも以下が存在する前提である。

- BaseNodeExecutor

- ExecutorResult

- ExecutorRegistry

- llm_generate executor

- llm_review executor

- deterministic_transform executor

- human_gate placeholder executor

Phase 3 で実装する memory_read / memory_write / rag_retrieve は、
新しい独自実行系を作るのではなく、この executor 抽象に追加する のが原則である。

つまり、Phase 3 の新規 executor も最低限、

- prepare_input

- execute

- summarize_output

- handle_error

のインターフェースに従う。

また、戻り値は ExecutorResult 形式に統一される前提である。

## 3.5 human_gate の最小成立が前提

Phase 2-4 では、承認待ち・承認・差し戻しが runtime service として最小成立している前提である。
Phase 3 で直接 human_gate を実装するわけではないが、以下の意味で影響がある。

- memory / RAG の結果は、後続の human_gate で確認され得る

- したがって、説明可能で確認可能な output 形式 にしておく必要がある

- 取得件数だけでなく、最低限の本文・メタ情報・query_text が確認できると望ましい

## 3.6 再実行の最小実装が前提

Phase 2-5 により、指定ノード以降の state / outputs / records を再計算待ちに戻す最小実装が存在する前提である。

このため、Phase 3 の memory / RAG 実装は以下を意識する必要がある。

- memory_read や rag_retrieve は 再計算可能なノード として振る舞う

- memory_write は性質が少し異なり、再実行時に二重書き込みの論点がある

MVP段階では、memory_write の再実行ポリシーは単純でもよいが、少なくとも
再実行時にもう一度 write され得る ことを実装者が認識している必要がある。
必要であれば将来、idempotency 方針を追加する。

# 4. Phase 3 実装者が守るべき設計原則

## 4.1 memory / RAG は executor と integration に閉じ込める

Phase 3 の実装で最も重要なのは、memory / RAG を
ローダー、GraphModel、compiler、records manager に直接埋め込まないこと である。

責務分担は次の通りとする。

- profile を引く: ProfileResolver

- 抽象 contract を定義する: memory_contracts, rag_contracts

- concrete backend を持つ: memory_backends, rag_backends

- ノードから使う: memory_read / memory_write / rag_retrieve executor

- 実行記録へ反映する: runtime 側

## 4.2 まずは in-memory / deterministic でよい

Phase 3 の目的は、本格的な DB やベクトルストアを選定することではない。
抽象契約と executor 経由の実行フローが成立すること が先である。

したがって、最初は以下でよい。

- memory: in-memory backend

- RAG: in-memory retriever

- embedding: deterministic pseudo embedding

この段階で PostgreSQL や pgvector を前提にしない。

## 4.3 profile 解決と backend 実体解決を混同しない

Phase 3-1 では profile resolver を作るが、これはまだ
「どの設定を使うか」 を決めるだけである。
backend 実体や adapter 実体を生成する責務と混ぜない。

つまり、

- profile resolver = YAML上の論理設定を解決

- backend / adapter resolver = 実行時の実体を解決

という分離を守る。

## 4.4 観測可能性を落とさない

Phase 2 で実行記録と context 管理が整っているため、Phase 3 の実装では
「とにかく検索できた」で終わらせない。

少なくとも次の情報は output に残しやすい形にする。

### memory_read

- records

- count

### memory_write

- record_id

- scope

### rag_retrieve

- hits

- count

- query_text

これにより、後続の UI や human_gate で中身を確認しやすくする。

# 5. Phase 3 実装時点でまだ未解決のもの

Phase 3 実装者は、以下がまだ完全には解決していないことを認識しておく必要がある。

## 5.1 Adapter Registry 完全版

Adapter Contract の思想は文書化済みだが、
Phase 3 の時点では adapter registry / connection resolver / contract test の完全版はまだ薄い。
したがって、MVPでは一時的に store / retriever を注入してもよい。
ただし API は将来 adapter 化しやすくしておく。

## 5.2 SQLite / pgvector 等の本格実装

Phase 3 では in-memory で十分である。
本番に近い外部実装は後段で差し替える。

## 5.3 UI

記録は残すが、まだ画面に見せる必要はない。
したがって、Phase 3 では UI向けの装飾ではなく、データ保持構造 を優先する。

## 5.4 LangGraph との完全統合

Phase 1-6 の LangGraph compiler は最小版であり、まだ executor registry と完全結合していない可能性がある。
Phase 3 では、まず executor 単体と統合テストを成立させることを優先し、compiler 側の本格統合は必要最小限に留める。

# 6. Phase 3 実装前の確認チェックリスト

Phase 3 に入る前に、少なくとも以下を満たしているか確認する。

### Phase 1

- WorkflowSpec / profile / GraphModel / ExecutionContext 系モデルが定義済み

- YAMLローダーが動く

- YAMLバリデーターが動く

- GraphModel 変換が動く

- Mermaid 変換が動く

- LangGraph 最小コンパイラが動く

### Phase 2

- ExecutionContextManager が動く

- ExecutionRecordsManager が動く

- BaseNodeExecutor と registry が動く

- human_gate 最小実装がある

- RerunService がある

- Phase 2 integration test が通る

### Phase 3 着手条件

- profile resolver の入口を integrations 層に置ける

- executor 追加先が明確である

- memory / RAG の結果を context / records に載せる先が明確である

# 7. 一言要約

Phase 3 は、memory / RAG を単独で作るフェーズではない。
Phase 1 の静的骨格と Phase 2 の動的骨格の上に、知識参照と記憶保持を“executor 経由で”流し込むフェーズである。
したがって、実装者は YAML正本、GraphModel中心、executor 抽象、runtime観測性 の4点を前提として実装しなければならない。