# AIエージェント基盤 MVPスコープ定義書

## 1. 本書の目的

本書は、YAMLベースの設計書からAIエージェントのワークフローを宣言的に構築し、PoCから本番に連続的につなげる基盤について、MVP（Minimum Viable Product）として何を実装対象とし、何を対象外とするかを明確化することを目的とする。

本構想は、単にAIエージェントを素早く作るためのツールを目指すものではない。業務をノード単位に分解し、ノード間の接続、レビュー、介入、再実行を含めて設計可能な状態にし、それを再利用可能な資産として蓄積することを狙う。そのため、本MVPは「派手なAIデモ」を作ることではなく、今後の拡張に耐える最小限の基盤を成立させることを主眼とする。

## 2. MVPの位置付け

本MVPは、最終的に目指す「業務設計OS」の全体像のうち、以下の仮説を検証するための最初の実装である。

### 2.1 検証したい主要仮説

- YAMLベースの設計書から、実行可能なAIワークフローを自動構築できること

- ノードごとの実行方式を抽象化することで、個別エージェントのハードコーディングを最小化できること

- 実行状況、介入、成果物確認を分離したUIで、運用可能な体験を成立させられること

- PoC向けの簡易構成で作成したワークフローが、設計資産として将来的な本番化に耐えうること

### 2.2 MVPの成功イメージ

MVP完成時には、ユーザーがYAMLを記述または修正し、その内容に基づいてワークフローを生成し、LangGraph上で実行し、Mermaidで構造を確認し、各ノードの進行状況・中間成果物・最終成果物をUIで確認し、必要に応じて人手で介入・再実行できる状態を目指す。

## 3. MVPの対象ユーザー

MVP段階では、対象ユーザーを広く取らない。まずは、基盤の設計者自身、またはそれに近い利用者が一人で使う前提で設計する。

### 3.1 想定ユーザー

- ワークフロー設計者

- 実行者

- 監視者

- 承認者

- 成果物レビュアー

MVP段階では、これらの役割は同一人物が兼務してよい。
本番では役割分離の可能性があるが、MVPでは複数ユーザー管理や権限制御はスコープ外とする。

### 3.2 想定利用シーン

- 新しい業務フローをYAMLで試作する

- AIエージェントのノード構成を素早くPoCする

- 実行経路と中間成果物を確認しながら設計を改善する

- 将来的な本番化を見据えて設計資産を蓄積する

## 4. MVPで対象とするユースケース

MVPでは、基盤の汎用性を証明する前に、最低限の具体ユースケースで end-to-end の成立性を確認する。対象ユースケースは広げすぎず、以下を優先候補とする。

### 4.1 優先ユースケース

#### ユースケースA：汎用タスク遂行支援フロー

依頼内容を解釈し、タスク分解し、成果物アウトラインを提示し、生成または人手作成を経てレビューする基本フローを実行する。

#### ユースケースB：レビュー系ワークフロー

既存成果物を入力として受け取り、レビュー観点に基づいて評価・指摘・修正提案を返すフローを実行する。

この2つにより、少なくとも以下を検証できる。

- 順次処理

- ノード間データ受け渡し

- LLM系ノードの実行

- レビュー系ノードの実行

- 人手介入

- 成果物表示

### 4.2 MVPでは見送るユースケース

以下は将来対象としうるが、MVPでは対象外とする。

- 複雑な並列分岐・大規模合流を含む高度な業務フロー

- 多数の外部SaaSや社内システムとの接続が前提のワークフロー

- 多人数承認や複数ロールを前提にした運用フロー

- 大規模ジョブ管理や高頻度運用を前提とした業務フロー

## 5. MVPに含める機能範囲

## 5.1 YAMLベースのワークフロー定義

MVPでは、ワークフローをYAMLで記述できることを中核機能とする。
YAMLには最低限、以下の内容を表現できる必要がある。

- ワークフローIDおよび名称

- ノード一覧

- ノード種別

- ノード間接続

- 開始・終了ノード

- ノードごとの基本設定

- 最低限のポリシー設定

- 表示用メタ情報

MVPでは、YAMLをGUIでノーコード作成できる必要はない。
基本はテキスト編集を前提とし、必要に応じて修正する方式とする。

## 5.2 YAML検証機能

YAMLの妥当性を検証する機能を含める。

最低限必要な検証は以下とする。

- YAML構文の妥当性

- 必須項目の存在確認

- ノードID重複チェック

- 接続先参照整合性チェック

- 開始・終了ノードの妥当性確認

- 到達不能ノードの検知

- 明らかな循環不整合の検知

MVPでは、AIが生成したYAMLをそのまま安全に本番投入できるレベルまでは求めないが、少なくともPoC運用で壊れた設計を早期に検知できる必要がある。

## 5.3 共通グラフモデル生成

YAMLから直接LangGraphや表示形式へ変換するのではなく、一度共通の内部グラフモデルへ変換する。
MVPでは、この内部表現を最小限定義し、以下の変換元・変換先の橋渡しを担わせる。

- YAML → 共通グラフモデル

- 共通グラフモデル → LangGraph

- 共通グラフモデル → Mermaid表示

## 5.4 LangGraphによる実行

実行エンジンにはLangGraphを採用する。
MVPでは、少なくとも以下を実現する。

- ワークフロー実行開始

- ノード単位の逐次実行

- 基本的な状態保持

- 実行結果の記録

- エラー時の停止

- 手動再実行

MVPでは、LangGraphの高度機能をすべて使い切る必要はない。
ただし、将来的な永続化、human-in-the-loop、サブグラフ対応に拡張しやすい構造で実装する。

## 5.5 ノード実行抽象

ノードごとの処理を直接ハードコードせず、実行方式を抽象化する。
MVPで最低限サポートするノード種別は、以下を想定する。

- llm_generate：生成系ノード

- llm_review：レビュー系ノード

- deterministic_transform：定型変換ノード

- human_gate：人手介入ノード

必要に応じて tool_call 相当を含めてもよいが、MVPでは必須としない。
重要なのは、個別ユースケース専用ノードではなく、再利用可能な抽象ノードとして設計することである。

## 5.6 UI

MVPでは、以下の5画面構成を対象とする。

### 0. ダッシュボード画面

- ワークフロー一覧

- 最終更新情報

- 実行状況の概要

- 人対応待ち件数

- 最近の失敗や更新の確認

### 1. YAML設計画面

- YAML表示・編集

- 検証結果表示

- 保存

- 必要に応じた差分確認

### 2. グラフ構造可視化画面

- Mermaidによる構造表示

- ノード・接続関係の俯瞰

- 必要に応じた画面遷移の導線

### 3. ノード一覧・実行状況・介入画面

- ノードカード一覧

- 実行中／成功／失敗／承認待ち等の表示

- フィルタ

- 再実行

- 承認

- 差し戻し

- ログ確認

### 4. 実行結果確認画面

- 中間成果物一覧

- 最終成果物表示

- ノード別出力確認

- レビュー結果確認

## 5.7 可視化

MVPでは、グラフ可視化はMermaidベースとする。
表示の実装負荷を抑えつつ、十分に可読性の高い構造把握を可能にすることを目的とする。

当面の方針は以下とする。

- 実行の正本：LangGraph

- 表示の正本：Mermaid

- 必要に応じた内部検証補助：NetworkXまたは同等のグラフ処理

MVPでは、LangGraph標準のMermaid出力を活用する方式でもよい。
ただし、将来的に独自表示へ差し替え可能な構造を意識する。

## 5.8 実行結果・ログの記録

MVPでは、以下の情報を最低限記録する。

- 実行単位のID

- 実行開始時刻・終了時刻

- ノードごとの状態

- ノードごとの入力要約

- ノードごとの出力

- エラー内容

- 人手介入内容

本番レベルの監査ログまでは求めないが、デバッグと再現確認に十分な粒度は確保する。

## 6. MVPに含めない範囲

MVPの焦点を保つため、以下は明確にスコープ外とする。

### 6.1 本格的な権限管理

- ユーザー認証

- ロールベースアクセス制御

- 権限ごとの画面制限

### 6.2 本番向け高可用性設計

- 冗長化

- 自動復旧

- 負荷分散

- 本格的ジョブキュー運用

### 6.3 高度な外部連携

- 多数のMCPサーバ接続

- 多数のSaaS統合

- 社内システムとの複雑な認証連携

### 6.4 GUI中心のノーコード設計

- ドラッグ＆ドロップでの完全GUIワークフロー作成

- グラフ上での直接編集

- ノーコード利用者向けの高度な入力補助

### 6.5 自律的な設計書自動生成

- チャットから完全自動でYAMLを生成し、そのまま本番投入する機能

- 自動最適化によるワークフロー自己改善

### 6.6 高度な分析機能

- クリティカルパス分析

- 最短経路探索

- 実行履歴の高度統計分析

- プロセスマイニング相当の機能

### 6.7 商用運用機能

- 課金

- テナント管理

- 契約別機能制御

- 商用監査証跡

## 7. 非機能要件のMVP方針

MVPであるため、非機能要件は必要最小限に絞るが、将来の本番化に致命傷となる設計負債は避ける。

## 7.1 拡張性

ノード種別、接続先、実行ポリシーを後から追加可能な構造とする。

## 7.2 可読性

YAML、内部グラフモデル、ノード抽象が人間に理解可能な形で整理されていること。

## 7.3 デバッグ容易性

失敗時に、どのノードで、何が入力され、何が出力され、なぜ止まったかを追跡できること。

## 7.4 置換容易性

LLM、ストレージ、ツール接続が抽象化され、将来的に実装差し替え可能であること。

## 7.5 実装過多の回避

MVP段階では、将来必要になる可能性を理由に過度な抽象化や複雑化を行わない。

## 8. MVPの成功条件

本MVPは、以下を満たした時点で成立したと判断する。

### 8.1 必須成功条件

- YAML設計書からワークフローを読み込めること

- 設計書に対する最低限の妥当性検証ができること

- ワークフローをLangGraph上で実行できること

- 3種類以上の抽象ノード種別が実行できること

- 少なくとも1つの業務フローが end-to-end で完走すること

- Mermaidでワークフロー構造を表示できること

- ノード一覧画面で実行状況をリアルタイムまたは準リアルタイムで確認できること

- エラー発生時に失敗ノードを識別できること

- 人手介入または手動再実行ができること

- 中間成果物および最終成果物を画面上で確認できること

### 8.2 望ましい成功条件

- 2つ以上のユースケースで成立すること

- YAML修正から再実行までのサイクルが短いこと

- 新しいノード種別追加時の変更範囲が限定的であること

- 将来的な本番化に向けた設計の見通しが得られること

## 9. MVPの評価観点

MVPの評価は、単に動くかどうかだけでなく、以下の観点で行う。

### 9.1 設計資産性

ワークフロー定義がその場限りの実装ではなく、再利用可能な資産として残るか。

### 9.2 再利用性

ノード抽象、接続抽象、表示層が他ユースケースへ転用可能か。

### 9.3 開発効率

新規PoCを立ち上げる速度が従来より改善するか。

### 9.4 デバッグ性

壊れた設計や実行失敗を原因追跡しやすいか。

### 9.5 本番移行可能性

PoC用資産をそのまま次段階へ持ち上げられる見込みがあるか。

## 10. MVP実装後に次段階で詰めるべき論点

MVP後の発展に向けて、次段階では以下を深掘りする。

### 10.1 YAMLスキーマ仕様書の精緻化

MVPでは最小限とするが、将来的には正式仕様として独立文書化する必要がある。

### 10.2 ノード実行抽象仕様書

各ノード種別の責務、入出力契約、再実行条件、人手介入条件を明確にする必要がある。

### 10.3 PoCプロファイルと本番プロファイルの分離

同一設計書のまま、運用強度だけを切り替える仕組みが必要となる。

### 10.4 複数ユーザー前提の運用設計

承認者、監視者、設計者の分離を前提にした権限設計が必要になる。

### 10.5 外部接続拡張

MCP、API、ストレージなどの接続先を増やす際の標準化が必要となる。

## 11. 本MVPの一言要約

本MVPは、

「YAMLで記述されたワークフロー設計をもとに、LangGraph上へAIエージェント群を宣言的に構築し、Mermaidによる構造可視化、ノード単位の実行監視、人手介入、成果物確認までを一連で成立させる最小基盤」

を実装対象とする。

## 追補：Adapter Contract対応によるMVPスコープ修正

本追補では、MVPの差別化要件として Adapter Contract を明示的に追加する。ここでいう Adapter Contract とは、LLM、memory、RAG、MCP、ファイルサーバ、各種外部ツールとの接続を、ワークフロー本体から分離した抽象インターフェースとして扱うための共通契約である。狙いは、PoC段階の設計資産を、本番環境ごとの接続制約に応じてアダプタを差し替えるだけで再利用しやすくすることにある。

これにより本基盤は、インターネット接続前提の環境だけでなく、完全閉域・半閉域・クラウド接続可の環境でも、同一の設計思想で活用できることを目指す。MVPではアダプタの数を増やすこと自体は目的とせず、抽象化された契約、プロファイル参照、レジストリ解決、妥当性検証を先に確立する。

### 追加する主要仮説

- Adapter Contract を先に定義しておけば、PoC時に作成した YAML と内部グラフモデルを、本番環境の接続制約に応じて再利用しやすくできること。

- 同一ワークフローでも adapter_ref や connection_ref の差し替えにより、閉域向け・接続環境向けの双方で運用可能な構造を成立させられること。

- 自然言語で指示した内容から、生成AIに YAML の叩き台を仮組みさせ、その後に検証・修正・実行へつなぐことで、設計初速と本番昇格可能性を両立できること。

### MVPで追加して含める範囲

- Adapter Contract 仕様の明文化

- Adapter Registry / Resolver の最小実装方針

- integrations 配下の profile と Adapter Contract の対応付け方針

- 少数の具体アダプタを前提にした contract test

- AI支援による YAML 仮組みを想定した設計補助の位置づけ

### MVPで含めない範囲の明確化

- 多数ベンダー向けアダプタの同時実装

- アダプタの自動最適選択や自律切替

- アダプタ配布マーケットプレイス

- 顧客ごとの複雑なネットワーク・認証ポリシー自動吸収

- 自然言語から生成した YAML を無審査で本番投入する機能

### 成功イメージへの追記

- ユーザーが自然言語またはフォーム入力から YAML の叩き台を生成し、検証結果と差分を確認したうえで修正できる。

- 同一ワークフローが profile 差し替えにより、ローカルファイル・簡易DB中心の閉域向け構成と、MCP やクラウドストレージを利用する接続環境向け構成の双方で成立する。

- どのノードがどの adapter_ref を利用したかが追跡でき、運用時に接続先依存を可視化できる。