# 改訂版MVP実装ロードマップ

## 基本思想

今回の進め方は、次の形にするのが最も妥当です。

### 進め方の原則

- ASISを最初の本番近似ユースケースと位置づける

- ただし、ASISそのものの詳細作り込みは後段に回し、まずはASISを支える基盤機能を一通り通す

- 基盤実装は、最初から

  - YAML

  - 実行

  - ログ

  - 再実行

  - human-in-the-loop

  - RAG

  - memory

  - UI最小版
まで視野に入れる

- UIは最初から完成形を作らないが、ASIS調整のために必要な可視化・介入・確認機能は早い段階で持つ

- ASIS専用スキーマは、基盤の動作・可視化・RAG/memory の使いどころを見たうえで本格化する

つまり順序としては、

基盤コア → 実行/ログ → RAG/memory → 最小UI → 本番近似ASIS試行 → ASIS詳細化

です。

これは前回より、ASISを後ろに追いやるのではなく、
ASISを最初の本格検証対象に据えるために、必要な基盤を先にそろえるという考え方です。

# 全体像

## Phase 0：実装方針の凍結

### 目的

後でぶれやすい前提だけを固定する。

### 固定する事項

- 設計の正本はYAML

- 実行の正本はLangGraph

- 表示の正本はMermaid

- memory / RAG はMVPから対象

- UIは後回しではなく、最小監視UIを早めに入れる

- 最初の本番近似試行はASIS

- ただし最初からASIS専用詳細スキーマを固定しすぎない

### 成果物

- 実装原則メモ

- ディレクトリ構成案

- 命名規約

- 最低限の状態遷移方針

## Phase 1：基盤コアの実装

### 目的

YAMLから実行可能なワークフローを作る最小中核を作る。

### 実装対象

#### 1. データモデル

- WorkflowSpec

- RuntimeSpec

- IntegrationProfiles

- NodeSpec

- EdgeSpec

- GraphModel

- ExecutionContext

- NodeExecutionRecord

- WorkflowExecutionRecord

#### 2. YAML処理

- YAMLローダー

- YAMLバリデーター

- スキーマ整合チェック

- ノード/エッジ参照チェック

- start/end node チェック

- 到達不能ノード検知

#### 3. 変換処理

- YAML → 共通グラフモデル

- 共通グラフモデル → LangGraph

- 共通グラフモデル → Mermaid

#### 4. ノード実行抽象

最初は以下を対象にする。

- llm_generate

- deterministic_transform

- llm_review

- human_gate

### このフェーズで意識するUI要件

UIをまだ作らなくても、各ノードに少なくとも次の情報を持たせるべきです。

- node_id

- type

- display_name

- status

- started_at

- finished_at

- input_preview

- output_preview

- error_message

- logs

- requires_human_action

- retryable

- group

これは後のノード一覧画面・詳細画面でそのまま必要になります。要件定義でも、ノード状態、入力、出力、ログ、エラー内容の確認が求められています。

### 受入条件

- YAMLをロードできる

- Mermaidを生成できる

- LangGraphへ変換できる

- ダミーフロー1本が動く

- ノード状態が保持される

## Phase 2：実行記録・介入・再実行の最小成立

### 目的

ASISの本番近似試行に耐えるため、ワークフローを「動くだけ」で終わらせず、追跡・介入できるようにする。

### 実装対象

#### 1. 実行管理

- 実行ID発番

- 実行開始/終了記録

- ノード単位の状態更新

- 全体ステータス更新

#### 2. 履歴

- ノードログ

- エラー履歴

- human_gate介入履歴

- 差し戻し履歴

- 再実行履歴

#### 3. 再実行

- 失敗ノードから再実行

- 指定ノードから再実行

- 差し戻し後の再開

- 再実行時の依存成果物の扱い

### なぜこの段階で必要か

ASISは途中で解釈結果を見ながら直す可能性が高いので、
RAG や UI より前に、まず止まった時に追えること、戻せることが必要です。

### 受入条件

- 失敗ノードを識別できる

- 差し戻しできる

- 再実行できる

- 実行履歴を後から見返せる

## Phase 3：RAG / memory の基盤実装

### 目的

ASIS本番近似試行の前に、知識参照と記憶保持の基盤を最小限通す。

### 実装対象

#### 1. memory

- memory_read

- memory_write

- memory backend interface

- 最小実装バックエンド

- scope管理

  - execution

  - workflow

  - shared

#### 2. RAG

- rag_retrieve

- embedding adapter

- vector DB adapter

- top_k取得

- 検索履歴保持

#### 3. Integration profiles

YAML上の

- memory_profiles

- rag_profiles
の解決と実行時参照

これはYAML仕様上すでに設計済みです。

### 最初の実装方針

ここでは高度化しすぎず、まずは

- memory：単純なキー/タグ検索

- RAG：単純な類似検索
で十分です。

### ここで得たい知見

- ノードにどの粒度でRAGを挟むべきか

- 記憶はノード単位か実行単位かワークフロー単位か

- UIで何を見せないと調整できないか

### 受入条件

- memory_read / write が動く

- rag_retrieve が動く

- 検索結果と記憶参照結果が後続ノードへ渡る

- 利用履歴が残る

## Phase 4：最小UIの実装

### 目的

ASISの調整に必要な最小可視化・介入機能を先に持つ。

ここが今回の前提変更で重要な点です。
UIは最後ではなく、ASISを本番近似で試す前に最小版を入れるべきです。

### 最初に作るべき画面

#### 1. ノード一覧・実行状況画面

- 実行中 / 成功 / 失敗 / 承認待ち

- ノードの並び

- フィルタ

- 再実行ボタン

- 承認待ち表示

#### 2. ノード詳細画面

- 入力

- 出力

- RAG取得結果

- memory参照結果

- ログ

- エラー

- 介入履歴

#### 3. グラフ構造可視化画面

- Mermaid表示

- ノードクリック導線

### 後回しでよい画面

- ダッシュボード高度化

- YAML編集画面の強化

- 最終成果物専用ビューの磨き込み

### なぜこの順番か

ASISでは、

- どの文書断片がどう解釈されたか

- RAGで何を拾ったか

- memoryに何を書いたか

- どこでレビューに落ちたか
を見ながら調整したいはずです。

それには、最低限の可視化UIが必要です。
要件定義上も、ノード詳細・成果物確認・記憶/RAG結果確認が要求されています。

### 受入条件

- ノード状態が画面で見える

- ノード詳細が見える

- RAG/memoryの結果が見える

- 承認/差し戻し/再実行が画面からできる

## Phase 5：本番近似前の統合テスト用ワークフロー

### 目的

ASISに入る前に、基盤の一通りの要素が連動することを確認する。

### テスト用ワークフロー例

ASIS専用でなくてもよいですが、ASISに近い流れを意識して、

- 入力文書受領

- rag_retrieve

- llm_generate

- deterministic_transform

- memory_write

- llm_review

- human_gate

- 最終整形

という構成にするのが良いです。

### このフェーズの狙い

- YAMLの情報量は足りているか

- ノード共通メタ情報は足りているか

- UIで見たい情報が欠けていないか

- RAGやmemoryがどのように表示されるべきか

- 差し戻しと再実行が実務的か

### 受入条件

- 一通りのノード種別が連動する

- UIで状況確認できる

- 差し戻しと再実行が通る

- ログと履歴が見える

## Phase 6：ASIS本番近似試行の最小版

### 目的

初めて、ASISを「本番に近い試行対象」として載せる。

### この段階で作るもの

#### 1. ASIS最小スキーマ

ここで初めてASIS専用中間スキーマを定義する。
ただし最小限に留めます。

例:

- activity_id

- activity_name

- actor

- trigger

- inputs

- outputs

- systems

- decisions

- next_steps

- evidence_refs

#### 2. ASIS最小ワークフロー

例:

- 文書分割

- チャンク解釈

- 業務要素抽出

- 要素統合

- 業務一覧案生成

- フロー案生成

- レビュー

- human_gate

- 最終出力

#### 3. UI上で見るポイント

- 各チャンクの解釈結果

- RAG参照結果

- memory参照/保存内容

- レビュー指摘

- 統合後の業務一覧案

- flow draft

### なぜこの位置か

この段階ならすでに、

- 実行基盤

- RAG

- memory

- UI

- 再実行
が揃っているので、ASISを単独フローではなく本番近似の形で調整できます。

## Phase 7：ASISの改善ループ

### 目的

ASISユースケースの精度を上げながら、基盤側の不足も補う。

### 改善対象

#### ASIS側

- 文書分割ルール

- チャンク解釈プロンプト

- 業務要素抽出粒度

- 業務一覧生成ロジック

- レビュー観点

- evidence紐づけ

#### 基盤側

- ノードinput/output契約

- groupやdisplayメタ情報

- human_gateの分岐表現

- artifactの扱い

- RAG/memoryのUI表示

- 再実行粒度

### ここでの重要な見方

ASISを改善する中で見えてきたもののうち、

- ASIS専用の問題

- 基盤共通の問題
を必ず分けることが重要です。

## Phase 8：MVP確定

### 目的

MVPとしてどこまでを完成扱いにするかを決める。

### MVP成立条件

- YAMLからフロー定義できる

- LangGraphで実行できる

- Mermaid表示できる

- RAG/memoryが使える

- 最小UIで監視・介入できる

- 再実行できる

- ASISの本番近似試行が1本成立する

この考え方は、既存の受入条件とも整合的です。

# 手戻りを減らすための要点

## 1. 先に全部のUIを作らない

UIは必要ですが、全部は不要です。
最初に必要なのは、調整用の可視化UIです。

## 2. 先にRAG/memoryを最低限入れる

ASISで使う可能性が高いので、後付けより先に骨格を通した方がよいです。

## 3. ASIS専用スキーマは、基盤が何を要求するか見てから固める

これは前回と同じです。
違うのは、ASISを後ろへ回すのではなく、本番近似試行の直前に定義する点です。

## 4. テスト用フローを1本挟む

ASISの前に、RAG・memory・UI・介入が全部通る短いフローを挟むことで、基盤の問題を切り分けやすくなります。

# 改訂版の実装順要約

## 推奨順

- 実装方針凍結

- 基盤コア

- 実行記録・介入・再実行

- RAG / memory

- 最小UI

- 統合テスト用ワークフロー

- ASIS本番近似試行

- ASIS改善

- MVP確定

# 04_MVP実装ロードマップ

## 追補：Adapter Contract前提への修正

### Phase 0 に追加

固定する事項

- 外部接続は個別SDK直結ではなく Adapter Contract を経由する

- profile は adapter_ref / connection_ref により解決する

- YAML は将来的に AI による仮組み対象とする

- MVP では concrete adapter の数ではなく contract の確立を優先する

成果物

- Adapter Contract 方針メモ

- contract 種別一覧

- Adapter Registry / Resolver の責務定義

### Phase 1 に追加

基盤コアの実装対象へ追記

- Adapter Contract の定義

  - llm_completion

  - memory_store

  - vector_retriever

  - tool_invocation

  - file_access

- Adapter Registry / Resolver

  - adapter_ref 解決

  - connection_ref 解決

  - contract 整合確認

  - capability 整合確認

- profile resolver

  - node config から profile を引く

  - profile から adapter を引く

  - adapter から実行インターフェースを取得する

受入条件への追記

- LLM / memory / RAG の少なくとも3種について、contract 解決ができる

- adapter 未登録時に検証または初期化で失敗できる

- contract 不一致時に明示的エラーを返せる

### Phase 2 に追加

実行記録・介入・再実行へ追記

- ノード実行記録に adapter_ref、contract、connection_ref、resolved_capabilities を保持する

- イベントログに adapter 解決失敗、contract 不一致、capability 不足を記録する

### Phase 3 に追加

RAG / memory 基盤実装の前提補強

- memory / RAG 実装は concrete backend 直結ではなく、必ず Adapter Contract 経由で接続する

- contract test を導入する

  - memory_read / write の最小契約テスト

  - vector retrieve の最小契約テスト

### Phase 4 に追加

UI最小版への追記

- ノード詳細画面で adapter_ref を表示する

- contract 種別、connection_ref、capability 情報を確認できるようにする

- 実行失敗理由として adapter 解決失敗を可視化する

### Phase 5 に追加

統合テスト用ワークフローの観点追加

- 同一 YAML で profile 差し替えのみ行い、閉域向け構成と接続環境向け構成をテストする

- AI による YAML 仮組みを試し、検証通過率と修正工数を確認する

### Phase 6 に追加

本番近似試行の観点追加

- MCP やファイルサーバを使う場合でも、ASIS系ワークフロー本体は不変であることを確認する

- 顧客環境差分を「YAML構造変更」ではなく「profile / adapter 差し替え」で吸収できるかを検証する