# 全体の進め方

まず大きな考え方として、Phase 1〜5は次の役割分担です。

| Phase | 役割 |
| --- | --- |
| Phase 1 | 基盤の静的骨格を作る |
| Phase 2 | 実行・履歴・介入の動的骨格を作る |
| Phase 3 | RAG / memory を基盤に接続する |
| Phase 4 | UI最小版を作り、観測可能にする |
| Phase 5 | 全要素を通した統合検証フローを作る |

つまり、「定義できる」→「動く」→「知識参照できる」→「見える」→「一通り通る」 の順です。

# Phase 1：基盤コアの実装

## 目的

YAMLから、検証可能・変換可能・実行準備可能な内部構造を作れるようにする。
この段階では、まだ複雑な業務ロジックには踏み込まず、基盤の静的構造を固めます。YAMLトップレベル構造、ノード仕様、エッジ仕様、integration profile仕様はすでに文書で定義されています。

## 1-1. プロジェクト骨格の作成

### タスク

- パッケージ構成を決める

- 実装責務ごとにディレクトリを分ける

- 設定ファイル、サンプルYAML、テスト配置方針を決める

### 推奨モジュール例

- models/

- yaml_io/

- validators/

- graph/

- runtime/

- executors/

- integrations/

- storage/

- ui_api/

- samples/

- tests/

### 成果物

- 初期ディレクトリ構成

- エントリポイントの雛形

- 開発用サンプルYAML配置場所

## 1-2. データモデル定義

### タスク

以下のクラスまたはPydanticモデルを定義する。

#### ワークフロー定義系

- WorkflowSpec

- RuntimeSpec

- DisplaySpec

- IntegrationProfiles

#### ノード・エッジ系

- NodeSpec

- EdgeSpec

- NodeInputSpec

- NodeOutputSpec

- RetrySpec

#### integration系

- LLMProfile

- MemoryProfile

- RAGProfile

- ToolProfile

#### 共通グラフモデル

- GraphModel

- GraphNode

- GraphEdge

### この段階での注意

この時点で、将来UIで必要になる表示用メタ情報を持たせておくべきです。
たとえば display_name、group、description などです。
仕様書でも、ノード名、説明、display.group などが想定されています。

### 成果物

- 型定義一式

- YAML対応の読み書き可能モデル

## 1-3. YAMLローダー実装

### タスク

- YAMLファイルをロードする

- 辞書化する

- データモデルへ変換する

- パースエラーを整形して返す

### ここで見る観点

- エラー位置が分かるか

- 将来UIで表示しやすいエラーフォーマットになっているか

- YAML編集画面がなくても、CLIやログで十分デバッグできるか

### 成果物

- load_workflow_yaml(path) のような入口関数

- YAML構文エラーの共通例外

## 1-4. YAMLバリデーター実装

### タスク

要件定義・スキーマ仕様に沿って、以下を検証する。

#### トップレベル検証

- schema_version の存在

- workflow の存在

- runtime の存在

- nodes の存在と空配列でないこと

- edges の存在

#### ノード検証

- ノードIDの重複

- ノードtypeの許容値

- typeごとの必須config

- 参照profileの存在確認

#### エッジ検証

- from / to の存在確認

- ノード参照整合性

- start_node / end_nodes 整合性

- 到達不能ノード検知

#### memory / RAG検証

- memory_profile の存在

- rag_profile の存在

- query_source の妥当性

これらは仕様書に明記されています。

### 重要ポイント

エラーは「落ちる」だけではなく、将来のUIで一覧表示できる構造で返すべきです。

#### 推奨エラー構造例

- code

- message

- severity

- location

- related_node_id

- suggestion

### 成果物

- バリデーション関数群

- バリデーションエラー型

- サンプル異常系テスト

## 1-5. 共通グラフモデル変換

### タスク

- WorkflowSpec から GraphModel を生成

- ノード・エッジ一覧をグラフ表現へ落とす

- start/endのメタ情報を保持

- groupやdisplay情報もグラフ側へ渡す

### なぜ必要か

スコープ定義でも、YAMLから直接LangGraphや表示形式へ変換せず、一度共通の内部グラフモデルへ変換する方針が置かれています。
ここを挟むことで、LangGraph差し替えやMermaid差し替えの影響を局所化できます。

### 成果物

- build_graph_model(spec) のような変換関数

- GraphModelのダンプ確認機能

## 1-6. Mermaid変換器の実装

### タスク

- GraphModelからMermaid文字列生成

- direction の反映

- group表現の仮対応

- human_gate などのノード種別識別表現の下準備

### 初期方針

最初は装飾を頑張らず、ノード接続が読めることを優先します。

### 成果物

- Mermaid出力関数

- サンプルYAMLからのMermaidテキスト出力

## 1-7. LangGraph変換器の最小実装

### タスク

- GraphModelからLangGraphノードを組み立てる

- ノードIDに対応する実行関数を割り当てる

- edge接続を構成する

### この段階ではまだ最小でよい部分

- 複雑な分岐

- 並列

- 高度なリトライ

- 条件DSL

### 成果物

- GraphModel → LangGraph コンパイラ

- ダミーノードを用いた最小実行確認

## Phase 1の完了条件

- YAMLをロードできる

- バリデーションできる

- 共通グラフモデルを作れる

- Mermaidを生成できる

- LangGraphに変換できる

# Phase 2：実行記録・介入・再実行の最小成立

## 目的

「実行できる」だけでなく、どこで何が起きたか追え、必要に応じて止めて戻せる状態を作る。
これはASISのような多段階業務には必須です。要件定義でも、実行履歴・ノードログ・エラー記録・介入履歴が要求されています。

## 2-1. 実行コンテキスト定義

### タスク

- ExecutionContext を定義

- 実行単位IDを持たせる

- ワークフロー入力、共有状態、中間成果物格納領域を定義する

- ノード出力参照の共通インターフェースを用意する

### 必要項目例

- execution_id

- workflow_id

- workflow_version

- global_inputs

- node_outputs

- node_states

- artifacts

- events

- metadata

### 成果物

- 実行時状態の共通オブジェクト

## 2-2. ノード実行記録モデル

### タスク

- NodeExecutionRecord を定義

- ノードごとの開始・終了・状態・入出力要約・エラー・ログを持たせる

### 必須項目例

- node_id

- node_type

- status

- started_at

- finished_at

- input_preview

- output_preview

- full_input_ref

- full_output_ref

- error_message

- logs

- retry_count

- requires_human_action

### 成果物

- ノードごとの記録構造

- 将来のUI詳細画面向けの基礎データ

## 2-3. ワークフロー実行記録モデル

### タスク

- WorkflowExecutionRecord を定義

- 全体実行ステータス

- 実行開始/終了

- ノード記録一覧

- 実行結果サマリを保持する

### 成果物

- ワークフロー実行単位の記録構造

## 2-4. ノード実行ハンドラ抽象

### タスク

各ノード種別に対して、共通インターフェースを作る。

#### 初期対象

- llm_generate

- deterministic_transform

- llm_review

- human_gate

### 共通インターフェース例

- prepare_input

- execute

- summarize_output

- handle_error

### ここでの狙い

ノードの個別ロジックを直接Graph変換器に書かず、executor層へ隔離することです。

### 成果物

- BaseNodeExecutor

- 各ノードexecutor雛形

## 2-5. human_gate の最小実装

### タスク

- 承認待ち状態へ遷移できるようにする

- 承認／差し戻しのための外部操作関数を作る

- on_reject を使った戻し先制御の最小実装

### この段階で大事なこと

UIがなくてもよいので、まずはCLIや内部APIから操作できるようにすることです。

### 成果物

- human_gate executor

- approve_node(...)

- reject_node(...)

## 2-6. 実行イベントログ

### タスク

- ノード開始

- ノード成功

- ノード失敗

- 承認待ち

- 承認

- 差し戻し

- 再実行開始

などをイベントとして積む

### イベント項目例

- event_type

- timestamp

- execution_id

- node_id

- message

- payload_ref

### 成果物

- イベントログ構造

- 監視UIに流しやすいログ形式

## 2-7. 再実行の最小実装

### タスク

- 失敗ノードから再実行

- 指定ノードから再実行

- 差し戻し先から再開

- 依存下流成果物の無効化ルールを最小限決める

### 最初のルール

最初は単純化して、

- 指定ノード以降を再計算

- 下流出力は無効化
で十分です。

### 成果物

- 再実行関数

- 再実行ポリシーの最小定義

## Phase 2の完了条件

- ノード実行履歴が残る

- 承認待ちにできる

- 承認／差し戻しできる

- 再実行できる

- イベントログが取れる

# Phase 3：RAG / memory の基盤実装

## 目的

ASIS本番近似試行の前に、知識を参照する基盤と過去情報を残す基盤を通す。
要件定義では、memory_read / memory_write / rag_retrieve をMVP対象に含めています。

## 3-1. integration profile 解決機構

### タスク

- llm_profiles

- memory_profiles

- rag_profiles

を実行時に解決できるようにする

### 成果物

- profile resolver

- node config から profile を引く処理

## 3-2. memory 抽象インターフェース

### タスク

- read / write APIを定義

- scope を扱えるようにする

  - execution

  - workflow

  - shared

### 関数例

- read_memory(scope, query, tags, limit, ...)

- write_memory(scope, content, tags, mode, ...)

### 成果物

- MemoryStore interface

- メモリーオブジェクトモデル

## 3-3. memory の最小実装

### タスク

- 最初はシンプルなバックエンドで実装

- append / replace の最小対応

- タグ検索の最小対応

### 成果物

- ローカル簡易memory backend

- テストデータ投入関数

## 3-4. memory_read / memory_write executor 実装

### タスク

- YAML config から memory profile を解決

- query / scope を読んで memory backend を叩く

- 結果を node output に載せる

- writeの場合は内容保存と保存履歴記録

### 成果物

- memory_read executor

- memory_write executor

## 3-5. RAG 抽象インターフェース

### タスク

- embedding adapter

- vector store interface

- retrieve API を定義

### 関数例

- embed_text(text)

- retrieve(query_text, top_k, filters, ...)

### 成果物

- RAG関連の基底インターフェース

## 3-6. RAG 最小実装

### タスク

- 単純な document chunk 格納方式を決める

- top_k 検索

- scoreつき返却

- metadata返却

### 成果物

- ローカルまたは簡易vector backend

- chunk loader の最小版

## 3-7. rag_retrieve executor 実装

### タスク

- query_source から参照ノード出力を取得

- embedding生成

- retrieve実行

- 結果を node output に格納

- 検索履歴を記録

### 履歴項目例

- query_text

- top_k

- returned_chunk_ids

- scores

- source_documents

### 成果物

- rag_retrieve executor

- RAG検索履歴モデル

## 3-8. RAG / memory の観測情報整備

### タスク

UIで確認できるよう、結果を「ただの内部値」にしない。

#### たとえば持つべきもの

- 検索クエリ

- ヒット件数

- 上位チャンクの要約

- 使用memoryタグ

- 保存先scope

- 保存件数

### 成果物

- ノード詳細表示向けの観測メタ情報

## Phase 3の完了条件

- memory_read / memory_write が動く

- rag_retrieve が動く

- 取得結果が後続ノードに渡る

- 利用履歴が残る

- UI表示に必要な観測情報が保持される

# Phase 4：最小UIの実装

## 目的

ASISを調整できるだけの最小監視・介入UIを先に持つ。
ここでは完成された業務画面ではなく、基盤を観察し、調整するためのUIを作ります。要件定義にある5画面を全部一気に作るのではなく、まず監視・詳細・構造表示に絞るのが自然です。

## 4-1. UI前提の内部API整理

### タスク

以下の取得単位を内部APIとして定義する。

- ワークフロー一覧取得

- ワークフロー詳細取得

- 実行一覧取得

- 実行詳細取得

- ノード一覧取得

- ノード詳細取得

- 承認待ち一覧取得

- 承認／差し戻し実行

- 再実行実行

### 成果物

- UI向け service layer

## 4-2. ノード一覧・実行状況画面

### タスク

- ノードごとの状態表示

- 実行中 / 成功 / 失敗 / 承認待ち の可視化

- フィルタ

- 実行時刻表示

- 再実行導線

### UIで必要なデータ

- status

- type

- display_name

- latest_message

- started_at / finished_at

- retryable

- human_action_required

### 成果物

- 最小一覧画面

## 4-3. ノード詳細画面

### タスク

- 入力

- 出力

- ログ

- エラー

- RAG取得結果

- memory参照/保存結果

- 介入履歴
を表示できるようにする

### 成果物

- 最小詳細画面

## 4-4. グラフ構造可視化画面

### タスク

- Mermaid描画

- 実行中ノードの強調は後回しでもよい

- ノードクリックで詳細画面へ遷移できるようにする

### 成果物

- 構造可視化画面

## 4-5. human_gate 操作UI

### タスク

- 承認

- 差し戻し

- コメント入力
をUIから行えるようにする

### 成果物

- 承認待ち対応画面またはモーダル

## 4-6. 再実行操作UI

### タスク

- ノードから再実行

- 失敗ノード再実行

- コメント付き再実行

### 成果物

- 再実行操作導線

## Phase 4の完了条件

- 実行状況が見える

- ノード詳細が見える

- RAG / memory の結果が見える

- 承認／差し戻しできる

- 再実行できる

# Phase 5：統合テスト用ワークフロー

## 目的

ASIS本番近似試行の前に、基盤の全要素が本当に連動するかを確認する。
ここでは、ASIS専用にしすぎず、しかしASISに近い流れを意識した短い統合フローを作ります。

## 5-1. 統合テストシナリオ設計

### タスク

- どのノード種別を必ず通すか決める

- human_gate を含める

- RAG / memory を含める

- 故意に失敗ケースも作る

### 推奨ノード構成

- 入力受領

- rag_retrieve

- llm_generate

- deterministic_transform

- memory_write

- llm_review

- human_gate

- llm_generate 最終整形

### 成果物

- 統合テスト用YAML

## 5-2. テストデータ準備

### タスク

- 入力テキスト

- RAG文書サンプル

- memory初期データ

- 承認待ちシナリオ

- 差し戻しシナリオ

- 再実行シナリオ

を用意する

### 成果物

- テスト用fixtures

## 5-3. 統合実行テスト

### タスク

- 正常系完走

- レビューで指摘が出る系

- human_gateで差し戻す系

- 再実行系

- RAGヒットあり／なし

- memory readあり／なし

を試す

### 成果物

- 実行結果ログ

- 問題点一覧

## 5-4. YAML不足項目の洗い出し

### タスク

統合ワークフローを通して、次を点検する。

- node config に不足があるか

- input.from だけで足りるか

- output.key の粒度は十分か

- display情報が不足していないか

- 再実行制御に必要な属性が足りないか

### 成果物

- YAML改善候補リスト

## 5-5. UI不足情報の洗い出し

### タスク

実際に画面で見てみて、次を確認する。

- 一覧で何が足りないか

- 詳細で何が足りないか

- RAG結果はどの粒度で見たいか

- memory表示はどの程度必要か

- 差し戻し理由はどこに出すべきか

### 成果物

- UI改善候補リスト

## 5-6. 基盤共通改修

### タスク

統合テストで見えた不足を基盤へ反映する。

対象になりやすい箇所:

- NodeExecutionRecord

- EventLog

- executor interface

- GraphModel metadata

- internal API response shape

- YAML validation rule

### 成果物

- Phase 6へ進む前の基盤安定版

## Phase 5の完了条件

- YAML / 実行 / RAG / memory / UI / human_gate / 再実行が一通り連動する

- 基盤に不足していた共通情報が洗い出せている

- ASIS本番近似試行に入る準備ができている

## 追補：Adapter Contract対応タスク

### 追加タスク群A：契約定義

- Adapter Contract 一覧を定義する

- contract ごとの共通メソッドを定義する

- contract ごとの最小返却形式を定義する

- contract ごとの例外体系を定義する

### 追加タスク群B：Registry / Resolver

- Adapter Registry を実装する

- adapter_ref から concrete adapter を解決する

- connection_ref から接続設定を解決する

- profile と contract の整合チェックを実装する

- capability チェックを実装する

### 追加タスク群C：スキーマ・検証

- YAML スキーマへ adapter_ref / connection_ref / contract / capabilities を追加する

- validation error に adapter 関連エラーコードを追加する

- 接続情報直書き警告ルールを追加する

### 追加タスク群D：実行・観測

- NodeExecutionRecord に adapter 関連フィールドを追加する

- 実行イベントに adapter 解決ログを追加する

- UI のノード詳細に adapter 情報を表示する

### 追加タスク群E：テスト

- contract test 用のテスト基盤を作る

- LLM adapter の contract test を作る

- memory adapter の contract test を作る

- RAG adapter の contract test を作る

- tool/file adapter のダミーテストを作る

### 追加タスク群F：AI支援設計

- 自然言語から YAML 仮組みを行うプロンプトを作る

- YAML 仮組み結果を validator に通す

- 差分表示の最小仕組みを用意する

- 仮組み結果から修正点を返すレビュー処理を用意する